Звіт міського голови Шовкалюка з діяльності Роздільнянської міської ради

та її виконавчих органів в період 2011-2014 роки

Моя передвиборча  програма та програми всіх політичних сил, представлених в Роздільнянській міській раді,  передбачали вирішення основних задач в нашому місті.

Перша задача – це водозабеспечення міста.

На сьогодні зроблені значні рухи в покращенні водозабеспечення міста.

В 2011 році за рахунок обласного бюджету проведена реконструкція насосної станції с. Степанівка загальною вартістю 800 тис.грн., в 2013 - проведено повне технічне обслуговування 2 головних двигунів, частково відремонтовано напірний водопровід, замінені 2 глибинних насоси та приведено у відповідний стан санітарну зону станції.

За міський рахунок в 2011році було прокладено 3 км нового водопроводу міської системи водомереж : по вулиці Новоселів (1,8 км); по вул. 1го Травня від артсвердловини вул. Привокзальній до вул. Шевченка (750 м), що дозволило значно покращити водопостачання в вищезазначені частини міста.

В 2014 році замінено новою водонапірну башту по вул. Толстого, перепідключено до центрального міського водогону будинок по вул.40 років Перемоги, 16 та вул. Тираспольської від свердловини пров. Метеорологічний; прокладено новий водогін  та каналізаційну лінію під залізничним полотном для водозабезпечення мешканців району БМП.

Протягом чотирьох років , дякуючи розумінню громадян, спільними зусиллями міської влади, комунальних підприємств та громадян міста проведено заміну 22,6 кілометрів (28% - всіх міських водомереж) зношеного водопроводу по вулицям:  Водопровідна, Енгельса, Одеська, К. Лібкнехта, Лисенко, 1го Травня, Чапаєва, Б.Хмельницького, Південа, Ватутіна, Калініна, Жовтнева, Пушкінська, Орджонікідзе, Черняховського, Калініна, Дзержинського, Щербакова, Київська , Шкільна , Леніна( до асфальтного заводу); провулкам 8 Березня, Роздільнянський, Ворошилова, Шкільний , Пушкінський , Заводський чим на довгий період закрили проблеми з проривами на цій частині водомереж.

В період чотирьох років за рахунок міської ради та комунального підприємства придбано 10 автоматів управління «Каскад» на міські артсвердловини  та 15 глибинних насосів.

З метою перерозподілу тиску води на міських водомережах силами КП «Роздільнянський міський водоканал» проведено ремонт запірної арматури та резервуарів ПНС Котовського; замінено розподільчу апаратуру по вул. Калініна, Пушкінська, БМП, Котовського, Будьоного, Орджонікідзе. Відремонтовано 4 павільйони міських артсверловин та відновлені всі санітарні зони. Проведені поточні ремонти приміщень комунального підприємства.

Значне покращення відбувається у стані міських каналізаційних мереж. За звітний період замінено та капітально відремонтовано 1 км міських каналізаційних мереж, проведено очистку міської ливневої каналізації , замінені 10 водопровідних колекторів.

Вся техніка комунального підприємства знаходиться в робочому стані.

Завдяки своєчасному та професійному реагуванню комунального підприємства  за чотири роки ліквідовано 668 аварій водопровідних мереж, при цьому з 2013 року їх кількість зменшилась втричі.

З 1 січня 2013 року комунальне підприємство забезпечує безперебійну 18 годинну подачу води на міських водомережах.

Всі вищезазначені заходи забезпечують водопостачання в місті навіть в найспекотнійший літній період.

В період 2014 року відбулось значне покращення фінансового стану КП «Роздільнянський міський водоканал», про що свідчить відсутність  кредиторської заборгованості (крім поточної) на 1 січня 2015 року.

За підтримкою депутата Одеської обласної ради Пресмана А.С., виготовлена проектна документація на будівництво  насосної станції 3-го підйому та резервуарів чистої води загальним об’ємом 2.8 тис.м\куб. у місті», за яке йшла мова більш 20 років.  Метою будівництва є покращення водозабезпечення населення міста якісною питною водою.  Але на теперішній час будівництво водопровідної насосної станції 3го підйому та резервуарів чистої води не були виконанні у зв’язку з відсутністю державного та обласного фінансування.

У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом з вищезазначених бюджетів реконструкція централізованих системи водозабезпечення та водовідведення з використанням енергозберігаючого обладнання в частині реконструкції насосного обладнання ПНС Котовського заплановано провести власними силами комінального підприємства за рахунок міського бюджету.

Також проблемним залишається якісне водозабеспечення мешканців вул. 40 років Перемоги. У зв’язку з чим на 2015 рік заплановані заходи по підключенню абонентів –водокористувачів ТДВ «Гідропрес» до центральної міської системи  водозабезпечення .

Стан доріг нашого міста ставить цю проблему на друге місце

Тому однім з основних напрямків щодо поліпшення соціально-економічного стану міста на 2011- 2014 роки стала реконструкція доріг.

За чотири роки відремонтовано майже 60 тис.кв.м комунальних доріг на загальну суму 2 млн 431 тис. грн.. (у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 1 млн. 850 тис.грн. та міського бюджету на суму 581 тис.грн.). Капітально відремонтовані:  вул. Кірова, вул. Ленінградська, вул.Жовтнева,  вул.Енгельса від буд№1 до пров.Марченка, вул.Нахімова  від вул. 1 Травня до № 54, вул.Комсомольська  від вул.Радянська до  вул.Тираспольська, вул.Ленінградська від вул.Котовського до вул.1-го Травня, вул.Лермонтова,  вул.Гоголя від вул.Орджонікідзе до вул.Новоселів, вул.К.Лібкнехта від пров.Марченка до вул.Леніна, вул.Чапаєва, Садова, Толстого, Говорова, Пушкінська, Черняховського,  вул. Громова, вул. Фрунзе, частково вул. Ватутіна, вул. Радянська , пров. Радянський , Чиркова, Водопровідний, Комарова, Карбишева, К. Маркса, Маліновського (від вулиці Шкільна до кінця вулиці), Радянська (від вулиці Дзержинського до вулиці Комсомольська,від будинку №86 до будинку №121), Димитрова (від вулиці Леніна до вулиці Ватутіна), Тираспольська (від будинку №1 до вулиці Водопровідна та від вул. Горького до кінця вулиці), Міліцейська

Щорічно проводиться поточний (ямковий) ремонт комунальних доріг, у т.ч. нанесення дорожньої розмітки на загальну суму близько 350 тис.грн.

Тротуари в нашому місті будуються лише за рахунок місцевого бюджету.

В період 2011-2013 років містом побудовано майже 2500кв.м тротуарів на загальну суму 541,6 тис.грн., а саме: по вул. 1Травня від вул. Будьоного до вул. Ленінградська; тротуарний перехід між вул. Дзержинського та Лермонтова; по вул. Комсомольська від №2 до №6 та від вул. Радянська до вул. Щербакова; по вул. Шевченка від № 36 до № 56; по вул. Котовського від вул. Леніна  до вул. Шевченко; по вул. Ватутіна від міської ради до вул. Котовського, буд 38; по вул. Щербакова до ЗОШ №2; по вул. Леніна від вул. Димитрова до вул. Енгельса. В 2014 році у зв’язку з обмеженням фінансового ресурсу залишились не відремонтованими тротуари по вул. 1го Травня (від № 4 до вул. Будьоного) та вул. Привокзальна (від вул. К.Маркса до № 23 (УЕГГ в Роздільнянському районі). Їх ремонт заплановано провести у 2015 році.

Освітлення також є важливим питанням нашого міста, яке фінансується за рахунок міського бюджету. Пріоритетом в цьому питанні є освітлення аварійно-небезпечних ділянок доріг, та доріг з інтенсивним рухом транспорту та пішоходів.

Протягом 2011-2014 років проведено капітальний ремонт майже 9 км вуличного освітлення по вул. Шевченко, Малиновського, Калініна, 1 Травня, Леніна, 40 років Перемоги , Щербакова, Мануільського, Жовтнева.

Освітлені також зона зелених насаджень біля міської ради, сквер біля Площі Привокзальній, Центральна площа біля Роздільнянської РДА, території дошкільних навчальних закладів.

А ось освітлення території загальноосвітніх міських шкіл нажаль не можливо здійснювати за рахунок міського бюджету у зв’язку з тим, що вищезазначені заклади є власністю районної ради та їх фінансування здійснюється за рахунок районного бюджету.

Основною проблемою з міського освітлення постає обмеження фінансового ресурсу в органах казначейської служби.

Щодо питання міського транспорту :

З метою покращення обслуговування пасажирів на міському транспорті, виконавчим комітетом міської ради було проведено конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.  За результатами конкурсу затверджено 5 маршрутів пасажирських перевезень по місту.

Станом на теперішній час здійснюється рух транспорту за 3 маршрутами.  Додатково з 2015 року планується розширення мережі пасажирських перевезень, а саме відкриття маршруту №4 «Залізничний вокзал -  вул. Новоселів», що покращить стан здійснення пасажирських перевезень.

У сфері земельних відносин протягом чотирьох років було прийнято  більш  1700 рішень. В основному ці рішення приймались відносно інтересів фізичних осіб.

13рішень міської ради було прийнято щодо продажу земельних ділянок, які знаходяться під об’єктами нерухомості. Загальна сума від продажу до бюджету міської ради склала          585 тис.грн.

В січні 2014 року згідно з чинним законодавством за рахунок міського бюджету було затверджено нову нормативно-грошову оцінку землі, яка вступила в дію з січня 2015 року.

Крім цього за рішенням міської ради в 2014 році затверджено Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Роздільна Одеської області, що надає можливість додержання вимог земельного законодавства та створення впорядкованої системи контролю за використанням та охороною земель міста.

Але вдалося не все. У зв’язку з обмеженням фінансового ресурсу не вдалося завершити процедуру щодо розширення площі міського кладовища по вул. Крупської,  виготовити проект встановлення меж м. Роздільна та корегування генерального плану.

З метою задовільнення потреб громадян у житловому будівництві на 2015 рік заплановано виготовлення проекту детального планування території  в кварталі вул. Калініна та пров. Польового ( район Воєнбуду).

Щодо екологічного стану нашого міста повідомляю наступне.

З метою ліквідації підтоплення присадибних ділянок силами РМКП «Роздільнянське ЖКГ» в 2011 році проведено розчистку водостічного каналу по вул. Комсомольській кут вул. Калініна.

В 2012 році з метою підвищення ефективності надання послуг, надійності та якості роботи централізованої системи водопостачання та водовідведення було розроблено еколого-енергоефективну схему оптимізації роботи системи водопостачання та водовідведення міста Роздільна загальною вартістю 61,8 тис.грн.

Також міська влада приділяє значну увагу озелененню міста . Протягом чотирьох років за рахунок міського бюджету та інших джерел було придбано та висаджено більш 700 багатолітніх насаджень. Видалено більш 48 сухостійних аварійних дерев.

За рахунок міської ради придбано техніку для комунальних підприємств на загальну вартість більш 300 тис.грн: трактора з причепом для транспортування сміття загальною вартістю 42,7 тис.грн., бульдозер ДТ-75, асенізаційна машина, 58 баків для сміття.

Спільними зусиллями виконавчого комітету та РМКП «Роздільнянське ЖКГ» налагоджено графік вивезення сміття по місту, особливо в приватному секторі.

Щорічно комунальним підприємством здійснюється вивіз та рекультивація більш 21 тис. куб м ТПВ.  Протягом чотирьох років силами РМКП «Роздільнянське ЖКГ» ліквідовано більш 74 стихійних звалищ.

Оформлено право власності на міське сміттєзвалище, що знаходиться за межами міста. На стадії виготовлення технічна документація на земельну ділянку для нього, що надає можливість планування витрат на виконання робіт з рекультивації.

На жаль фінансова криза в країні не дає можливості інвестиційного розвитку в місті, у т.ч. і з переробки сміття.

Щоденні заходи з благоустрою міста виконує комунальна дільниця при виконавчому комітеті міської ради у складі 10 осіб. Фінансування заходів з благоустрою міста щорічно складає більш 600 тис.грн.

Комунальні послуги

Одним з пріоритетних завдань місцевої влади є забезпечення гідного рівня життя мешканців багатоквартирних будинків міста.

В 2012 році капітально відремонтовані та готові до експлуатації ліфти 3 девятиповерхівок, але їх введення в експлуатацію не здійснено у зв’язку з відсутністю технічних паспортів.

В 2013 році за рахунок міського бюджету капітально відремонтовано покрівлю багатоквартирного житлового будинку по вул. Котовського 38 на загальну суму 282,1 тис.грн та силами РМКП «Роздільнянське ЖКГ»  ліквідовані наслідки стихійного лиха ремонтними роботами перекриття дахів по вул. Димитрова буд 81, 79, 77, Котовського 71,73, Леніна 18, 51,39а.

В 2014 році проведено капітальний ремонт внутрішніх мереж водогону та каналізації підвальних приміщень багатоповерхових будинків Котовського 38, 71,73, Димитрова 79,81 на загальну суму 100тис.грн.

У зв’язку з відсутністю фінансування проблемними залишаються питання капітального ремонту дахів по вул. Леніна, 39,  пров. Шкільний, 2 та 40 років Перемоги,6. При цьому на поточний ремонт останнього в листопаді 2013 року з

місцевого бюджету було виділено 30,0 тис.грн, але одержувачем коштів ОСББ «Мрія» протягом 2014 року вказані кошти не були використанні.

Силами комунального підприємства проводяться поточні ремонтні роботи  міського житлового фонду,  водопровідних та каналізаційних внутрішньобудинкових мереж, фарбування об’єктів прибудинкових територій.

Але не зважаючи на запроваджені виконкомом заходи з покращення платоспроможності підприємства фінансовий стан комунального підприємства залишається критичним. В основному це з декількох основних підстав - нерентабельність діючих тарифів на комунальні послуги та дебіторська заборгованість по сплаті послуг, що веде до несвоєчасної сплати підприємством податків та штрафні санкції.

В наступному році заплановано провести оптимізацію діючих комунальних підприємств з метою забезпечення якості комунальних послуг на необхідному рівні.

Покращення інфраструктури міста :

З метою піклування про маленьких жителів нашого міста за рахунок міського бюджету та спонсорської допомоги облаштовані дитячі майданчики: по вул. Димитрова, 40 років Перемоги,6;  у  сквері біля залізничного вокзалу, вул. Леніна 5, по вул. Щербакова на території ЗОШ №2.

Протягом чотирьох років за рахунок міської ради та коштів підприємців міста виготовлено 9 конструкцій зупинок, 4 з яких встановлено на загальних маршрутах автотранспорту: площа Привокзальна, вул.Крупська, вул.Леніна, а 5 - ще будуть встановлені в 1 кварталі 2015 року.

До святкування 150річчя міста Роздільна встановлено стелу на кругу освітлення «Ромашка» при в’їзді в місто зі сторони Київської траси.

В 2013 році  документально завершено розширення площі міського кладовища по вул. Крупської, але у зв’язку з проблемним фінансуванням Державною казначейською службою залишається невирішеним по теперішній час.

Багато задумок з покращення об’єктів інфраструктури міста, а саме реконструкція

меморіального комплексу загиблим воїнам на центральній площі міста (пам’ятник

загиблим воїнам, стела «панорама» , дошка Пошани) та реконструкція  площі по вул.

1го Травня кут вул. Леніна,  планувалось за рахунок позабюджетних джерел, але

фінансова криза в країні не дає можливості для їх реалізації .

Створення робочих місць

Одним з гострих соціальних питань нашого міста є нехватка робочих місць. Тому одним із напрямків часткового вирішення цієї проблеми є встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. З метою забезпечення вільної конкуренції та наповнення міського бюджету протягом 2012-2014 років за рішенням виконавчого комітету  надано згоду на розміщення  90 тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Це надало роздільнянцям можливість працевлаштування та отримання постійного доходу.

З 2013 року приведено до статусу постійно діючого ярмарку багаторічну торгівлю по вулиці Привокзальній, що стало додатковим джерелом фінансування міського комунального підприємства, яке надає послуги по прибиранню вищезазначеної території.

Соціальний захист населення

У зв’язку з відсутністю у власності міської ради закладів охорони здоров’я, міським бюджетом не передбачаються заходи щодо покращення або забезпечення медичних послуг. Але у зв’язку з обмеженням районного бюджету на виконання заходів цільової районної Програми в 2013 році з міського бюджету було перераховано субвенцію в сумі 30,0 тис.грн  на  забезпечення медикаментами пільгових категорій населення м. Роздільна.

Без уваги не залишаються версти міського населення, які опинилися в скрутному матеріальному становищі. За 2011-2014 роки за рахунок міського бюджету була виділена матеріальна допомога на лікування, поховання  та вирішення інших соціально-побутових проблем 134 особам на загальну суму 72 тис.грн.

При цьому за рішенням міської ради розмір матеріальної допомоги на лікування збільшено до 1500 тис.грн., а розмір допомоги на поховання збільшено втричі.

Щорічно за рішенням Роздільнянської міської ради близько 50 осіб користуються пільгами на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста за рахунок міського бюджету. За чотири роки ця сума для міського бюджету склала майже 150 тис.грн.

З 2012 року за рішенням Роздільнянської міської ради батькам дітей-інвалідів встановлено додаткову пільгу в розмірі 100% звільнення від  батьківської  плати  за  харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах міста Роздільна.

Також вже два роки в рамках міської Програми сприяння соціально-культурному розвитку дітей та молоді Роздільна на 2013-2015 роки до Новорічних свят діти-інваліди міста отримують солодкі подарунки за рахунок міського бюджету (більш 50 осіб).

В 2014 році за сприянням депутата районної ради Ліпнягова П.П.  20 роздільнянських школярів отримали безкоштовну змогу оздоровлення в санаторії Люфсдорф м. Одеса

Окреме  питання отримання дошкільної освіти.

На обліку при виконавчому комітеті міської ради станом на січень 2015 року перебувають 775 дітей дошкільного віку, у т.ч. відвідують місцеві ДНЗ - 318 дітей,  потребують влаштування – 457 дітей, при цьому 237 дітей потребують влаштування в період з вересня 2015 по 2016 роки включно. Щорічне влаштування дітей в середньому складає близько 100 осіб.

Одним з варіантів вирішення цієї проблеми в місті може бути будівництво нового дитячого закладу на 280 місць, будівництво якого заплановано за рахунок обласного бюджету на загальну вартість 52,58 млн.грн. Але фінансування цього питання поки що залишається не вирішеним.

В 3 дошкільних навчальних закладах міста щорічно проводяться роботи з капітального  та поточного ремонту приміщень та споруд на території закладів, обновляються водонагрівачі,  меблі, побутова техніка тощо. Протягом чотирьох  років на придбання меблів та обладнання для дошкільних навчальних закладів міста витрачено    470 тис.грн., в т.ч.  за рахунок міського бюджету  305 тис.грн.

З грудня 2014 року відкрито та облаштовано за рахунок міського бюджету додаткову групу в ДНЗ №6 «Оленка» на 25 осіб.

Не зважаючи на економічну кризу в країні, завдяки своєчасному контролю міської ради виконання норм харчування в дошкільних закладах рахується майже в повному обсязі (90%).

Культурний розвиток нашого міста також не залишається без уваги Роздільнянської міської ради.

З 2011 року в нашому місті відродженні такі святкування, як відкриття Новогодньої ялинки, свято Маланки, Водохрещення, Масляної.

До Дня міста Роздільна  з 2011 року започатковано та набирає значності щорічний міський конкурс «Обличчя міста». Переможцями цього конкурсу з 2011 по 2014 роки відзначені  160  гідних громадян та дітей міста. Новою традицією з 2013 року стала велогонка «На кубок мера», учасниками якої стали майже 100 роздільняннців.

З 2012 року з метою відзначення талановитих дітей та молоді міста до Дня захисту дітей виконавчим комітетом міської ради започатковано щорічний конкурс «Діти Роздільної», переможцями якого за три роки стали 136 учасників.

Також з метою підтримки та розвитку  молодшого покоління міської громади міською радою була затверджена Програма сприяння соціально-культурному розвитку дітей та молоді міста Роздільна на 2013-2015 роки, в рамках якої були проведені наступні заходи:

- з  2013 року за організаційної підтримки Роздільнянського ЦТДУМ проведено міський фестиваль «Із долоньки в долоньку» для дошкільнят, учасниками якого за два роки стали 138 вихованців дошкільних закладів міста.

- з 2014 року за рахунок міського бюджету до Міжнародного дня знань  виплачено стипендію міського голови 10 кращім учням за результатами навчання 2013-2014 навчального року;

- з 2014 року започатковано конкурс «Сузір’я новорічних прикрас», переможцями якого стали 15 учнів та вихованців навчальних закладів міста.

Для проведення святкових заходів за рахунок міської ради придбана подіумна сцена та покриття для неї , святкові банери ; за фінансової підтримки Народного депутата України О.С. Пресмана придбано музичну апаратуру.

Для прикраси міських свят вихованцям ДНЗ №1 «Веселка» були придбані національні костюми.

Значним кроком  до святкування 150-річчя міста Роздільна стало затвердження міської геральдики та «Почесної відзнаки Роздільнянської міської ради».

Щодо відкритого діалогу місцевої влади та міської громади  повідомляємо наступне. Звіти  міського голови декілька раз на рік друкуються в районній газеті «Вперед». Щорічно проводяться відкриті зустрічі міського голови та депутатів міської ради з громадянами Роздільної в Районному Палаці культури та ЗОШ №2. Щоденні результати плідної праці міської ради та її виконавчого комітету також регулярно відображені в районній газеті та на сайті міської ради (rozdilna.odessa.gov.ua)